# Relatório do Progresso Sprint 1

Aluno: Vitor Monteiro Vianna

Projeto: Gerenciador-de-Calorias - https://github.com/PedroSatoru/Gerenciador-de-Calorias?tab=readme-ov-file

Período analisado: 07/03/2026 a 14/03/2026

## Atividades realizadas

- Card: (Front-end): Desenvolver a tela de Cadastro com validação de campos.

- Commit 016b83398b87db9e5f0adfbe067694001e7010dc

Entrega da tela de cadastro/login na interface (HTML, CSS e JavaScript), incluindo estrutura das telas e ajustes visuais/funcionais.

- Card: (Back-end):  Implementar a lógica de autenticação (usando JWT ou sessões) para validar o login.

- Commit cb72f5b3987040e385d37466c679df076827ff94

Implementação das rotas de API de login e cadastro, integração com o JavaScript do frontend e tratamento de senha com criptografia.

## Progresso no Kanban (movimentação das tarefas)

- Até o momento movi 2 cards para concluído:

- (Front-end): Desenvolver a tela de Cadastro com validação de campos.

- (Back-end):  Implementar a lógica de autenticação (usando JWT ou sessões) para validar o login.

- E um card está em andamento:

- “Front-end): Implementar um modal ou alerta de "Tem certeza?" para evitar exclusões acidentais.

## O que está sendo feito atualmente

Agora estou tocando a tarefa “(Front-end): Implementar um modal ou alerta de "Tem certeza?" para evitar exclusões acidentais.” Na parte do front end

## Impedimentos ou dificuldades (se houver)

Por enquanto não foi identificado nenhum impedimento, tudo sendo desenvolvido sem problemas

## Print do quadro Kanban atualizado